Datalogue 数语设计开发方案

AgentScope 2.0 ReAct Agent 目标架构下的当前设计与开发路线

版本：v2026.07.03

状态：当前版

适用范围：Datalogue / 数语智能问数平台的产品架构、后端主链、AgentScope 2.0 ReAct Agent 目标架构、BI Agent、Dataset Query Skill、数据治理、验收与实施计划。

历史边界：旧 /api/chat/stream、LangGraph 主链、Langfuse 运行时和 QueryGraph 中心化口径只作为历史背景，不再作为当前设计开发依据。

# 1. 项目定位

数语是面向企业数据资产的 AI 原生智能问数平台。用户通过自然语言提出业务问题，系统在受控 Agent 链路中完成数据集识别、候选确认、查询规划、只读执行、结果产物生成、证据引用和最终回答。

本项目的核心不是让大模型直接生成 SQL，而是把“自然语言问数”变成可治理、可审计、可恢复的业务任务。所有执行结果必须能通过页面、SSE 事件、后端日志、数据库 refs、Artifact 和最终 answer 互相核对。

# 2. 当前目标架构

当前目标架构为：

用户入口
  -> Datalogue Runtime
  -> AgenticLeadAgent
  -> BI Agent
  -> Dataset Query Skill
  -> BI Toolkit
  -> Dataset Toolchain
  -> Datalogue 真相源与企业数据源

核心边界如下：

用户入口：Chat / Workbench，统一调用 POST /api/agentic-shell/tasks/stream。

Datalogue Runtime：只维护 task、event、session、message、refs 生命周期，不做业务推理。

AgenticLeadAgent：目标态是 AgentScope 2.0 ReAct Agent，负责任务分类、子 Agent 选择、工具白名单、上下文投影和输出清洗。

BI Agent：目标态是 AgentScope 2.0 ReAct Agent，负责理解问数目标、管理 run / confirmation / handoff、选择 Dataset Query Skill / Toolkit，并返回业务摘要与 artifact 引用。

Dataset Query Skill：注册到 BI Agent 内部，只暴露受控问数能力，不泄露执行态。

BI Toolkit：以 AgentScope ToolBase / Toolkit 形式承接 get_status、list_assets、compile_dsl、execute_query、repair_dsl、create_artifact 等工具。

Dataset Toolchain：读取安全 catalog / manifest，生成 DSL，编译为 SQL，执行只读查询，产出 artifact，并返回 summary / refs / row_count。

Datalogue 真相源：Datalogue DB、ArtifactStore、Checkpoint/Refs、Manifest 和治理资产仍是业务事实裁决层。

# 3. 设计原则

## 3.1 SDK-first

AgentScope 能力优先使用官方 SDK 实现。AgenticLeadAgent 与 BI Agent 的目标态都应 SDK 化为 AgentScope 2.0 ReAct Agent，不私自重造运行时。

## 3.2 Runtime 不做业务推理

Datalogue Runtime 只负责生命周期和真相源写入。任务分类、问数目标理解、工具选择和输出清洗分别由 AgenticLeadAgent 与 BI Agent 承担。

## 3.3 SQL 留在控制面

SQL、schema、raw rows、query_plan、repair patch 默认只存在于 BI Agent / Dataset Toolchain / Artifact control plane 内部。用户可见层和 AgenticLeadAgent 上下文只接收安全摘要、row_count、column_count、artifact_ref、checkpoint_ref。

## 3.4 历史证据不改写

旧方案、旧验收记录和旧测试报告按历史事实保留。当前文档只负责给它们标注历史状态，不把历史验收改写为当前能力。

# 4. 功能范围

## 4.1 当前主范围

当前阶段覆盖以下能力：

自然语言问数。

数据集候选确认。

Agentic Shell 统一任务入口。

AgenticLeadAgent 任务路由与最终回答。

BI Agent 问数控制面。

Dataset Query Skill / Toolkit / Toolchain。

Artifact 详情、Markdown 表格和安全 refs。

多轮上下文恢复。

模型选择。

数据集治理，包括数据表、字段、指标、维度、术语、蓝图、Manifest、权限和版本历史。

## 4.2 当前非范围

当前阶段不做以下事项：

不恢复旧 /api/chat/stream 作为执行入口。

不把 Langfuse 作为当前验收前提。

不让 AgenticLeadAgent 获取 SQL、schema、raw rows 或 DatasetAgent 内部执行态。

不默认启用 ReportAgent、PythonAgent、AuditAgent；这些子 Agent 后续显式启用。

不一次性删除所有 legacy API；删除必须依赖引用扫描和回归验收。

# 5. 系统分层设计

## 5.1 前端层

前端由 datalogue-web 承接，核心页面包括：

Chat：用户主问数入口，发送 AgenticShellTaskRequest，消费 SSE envelope。

Workbench：展示 task 状态、artifact、checkpoint refs、retry/action。

数据集治理页：维护数据表、字段标注、指标、维度、术语、蓝图、Manifest、权限和版本历史。

设置页：维护 LLM 模型配置、成员权限、数据源和业务字典。

前端不得依赖 AgentScope 内部消息对象，只消费 DatalogueEventEnvelope 和 Artifact API。

## 5.2 API 层

主要 API 设计如下：

| 方法 | 路径 | 当前角色 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/agentic-shell/tasks/stream | 当前统一任务入口 |
| POST | /api/agentic-lead-agent/direct-query/stream | direct-query 渐进验证入口 |
| GET/POST | /api/conversation | 对话列表与创建 |
| GET/PATCH | /api/conversation/{id} | 对话详情与重命名 |
| POST | /api/messages/{id}/feedback | 消息反馈 |
| GET/POST/PATCH | /api/dataset/* | 数据集治理 |
| GET/POST/PATCH | /api/datasource/* | 数据源管理 |

旧 Chat stream route 已从执行链路删除，不再作为兼容执行入口。

## 5.3 Agent 层

Agent 层分为三类：

AgenticLeadAgent：用户任务控制面，负责任务分类、子 Agent 选择、工具白名单、上下文投影和最终输出清洗。

BI Agent：问数业务 Agent，理解问数目标和数据集上下文，管理 run、confirmation、handoff，并选择 Dataset Query Skill。

可选子 Agent：ReportAgent、PythonAgent、AuditAgent，默认 disabled，后续按产品能力显式启用。

当前代码缺口必须明确：现在需要落地的是正式 AgentScope 版 AgenticLeadAgent 和 BI Agent，并接入 Agentic Shell 主链；现有 direct-query / Dataset 查询桥接只能作为渐进验证和过渡路径，不能当作目标态完成。后续应先完成 AgenticLeadAgent，再完成 BI Agent，最后删除 façade 直连 handoff 的过渡路径。

## 5.4 Skill / Toolkit / Toolchain 层

BI Agent 内部受控问数链路分三层：

Dataset Query Skill：只注册能力，构造 runtime bridge，不直接泄露执行态。

BI Toolkit：封装 AgentScope Tools，包括状态查询、资产列表、DSL 编译、查询执行、DSL 修复和 Artifact 创建。

Dataset Toolchain：确定性执行状态机，负责读取 manifest、生成 DSL、编译 SQL、执行只读查询、生成 artifact、返回摘要和 refs。

## 5.5 数据治理层

数据治理围绕 SemanticDataset 展开：

数据源：Datasource、SourceTable、SourceColumn。

数据集：SemanticDataset。

语义资产：SemanticMetric、SemanticDimension、Term、Blueprint。

路由资产：DatasetSubAgentManifest、capability_manifest。

运行资产：Artifact、Checkpoint、ConversationState、AgenticShellTask。

治理资产必须优先服务安全问数链路，而不是简单堆叠 schema 明细给模型。

# 6. 主执行链路

主链路如下：

用户在 Chat 或 Workbench 发起自然语言问题。

前端调用 POST /api/agentic-shell/tasks/stream。

Datalogue Runtime 创建 AgenticShellTask、message、refs，并输出 task.started。

AgenticLeadAgent 分类任务，选择 BI Agent。

BI Agent 判断是否已确认数据集；未确认时返回候选数据集确认卡片。

用户确认数据集后，BI Agent 调用 Dataset Query Skill。

Dataset Query Skill 构造 Toolkit 和 Toolchain runtime。

Dataset Toolchain 读取安全 manifest，生成 DSL，编译 SQL，执行 SQL Guard 和只读查询。

Toolchain 写入 Artifact 和 checkpoint refs。

BI Agent 接收安全摘要和 refs。

AgenticLeadAgent 生成最终 Markdown 答复。

Datalogue Runtime 写入 message / final payload，并通过 SSE 返回 task.completed。

# 7. 事件与输出协议

对外事件统一使用 DatalogueEventEnvelope。

关键字段包括：

event_type

visibility

task_id

trace_id

thread_id

message_id

selected_agent

payload

legacy_payload

事件类型包括：

task.started

agent.selected

tool.external_required

tool.result

checkpoint.created

artifact.ready

message.delta

message.completed

task.completed

task.failed

安全要求：

用户可见事件不包含 SQL、schema、DSL、raw rows、query_plan、repair patch。

Trace-only 字段也必须脱敏，不记录凭据、连接串和私有原始结果。

legacy_payload 只服务迁移期 view model，不作为新协议主字段。

# 8. 安全与治理设计

## 8.1 工具白名单

AgenticLeadAgent 只看到业务能力摘要和子 Agent 选择，不直接持有 Dataset 原子工具。BI Agent 内部工具必须通过白名单注册。

## 8.2 SQL Guard

SQL 只能由 toolchain 生成和执行。所有查询必须经过只读校验、方言适配、数据源权限校验和结果规模限制。

## 8.3 用户输出清洗

最终 answer 只能包含：

业务摘要。

Markdown 表格或受控 Artifact 详情。

row_count / column_count。

artifact_ref / checkpoint_ref。

可解释但不泄露内部执行态的错误摘要。

## 8.4 日志与调试

普通日志默认脱敏。需要定位内部执行态时，使用受控 DEBUG 日志，并避免打印 SQL、schema、raw rows、完整 query_plan 和完整 tool payload。

# 9. 当前实现状态

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Agentic Shell 统一入口 | 已完成 | Chat / Workbench 统一进入 AgenticShellTask |
| Dataset Query Skill | 已完成 | 已迁入 BI Agent 内部受控能力边界 |
| BI Toolkit / Dataset Toolchain | 已完成 | 承接 compile / execute / repair / artifact |
| AgentScope 多轮上下文恢复 | 已完成 | direct-query 链路恢复 AgentState.context |
| Artifact 详情与表格展示 | 已完成 | 支持 Markdown 表格、详情展开、固定表头 |
| 数据集候选确认 | 已完成 | 前端使用统一候选确认卡片 |
| 模型选择 | 已完成 | Composer 支持本轮模型覆盖 |
| AgenticLeadAgent SDK 化 | 待推进 | 下一阶段优先事项 |
| BI Agent SDK 化 | 待推进 | 在 AgenticLeadAgent SDK 化之后推进 |
| 旧 handoff/API 收口 | 待推进 | 删除前需引用扫描和回归验收 |

# 10. 开发计划

## 10.1 P0：当前链路稳定

目标：确保当前 Agentic Shell 主链可稳定问数。

关键任务：

聚合语义增强，优先处理统计数量、按年份统计、合同总金额等问题。

明确 QueryPlan 与 summary 的聚合口径。

补充真实浏览器验收：页面、Network、后端日志、DB refs、Artifact、最终 answer 六方对齐。

## 10.2 P1：AgenticLeadAgent SDK 化

目标：把 AgenticLeadAgent 改造成 AgentScope 2.0 ReAct Agent。

关键任务：

用 AgentScope SDK 构造 AgenticLeadAgent。

固化工具白名单、Policy、Guard 和上下文投影。

保证 AgenticLeadAgent 上下文不包含 SQL、schema、raw rows、query_plan。

保持 Datalogue Runtime 只做生命周期和 envelope 投影。

## 10.3 P2：BI Agent SDK 化

目标：把 BI Agent 改造成 AgentScope 2.0 ReAct Agent。

关键任务：

将 Dataset Query Skill 注册为 BI Agent 内部能力。

将 BI Toolkit 接入 AgentScope ToolBase / Toolkit。

明确 run、confirmation、handoff 和 artifact refs 的写入边界。

迁移旧 façade / native_handoff 过渡路径。

## 10.4 P3：历史兼容层收口

目标：删除不再服务当前主链的旧 adapter 和旧 API。

关键任务：

扫描 /api/bi-agent/runs/{id}/handoff、native_handoff、legacy QueryGraph / runner 的真实引用。

将仍需要的内部能力重命名为 toolchain 组件。

删除无引用路径并补回归测试。

## 10.5 P4：可选子 Agent 启用

目标：在 BI Agent 稳定后，按产品路线启用 ReportAgent、PythonAgent、AuditAgent。

关键任务：

定义每个子 Agent 的白名单工具。

明确 artifact 输入输出协议。

对用户可见层继续只暴露安全摘要和 refs。

# 11. 验收标准

一次问数验收必须至少覆盖：

浏览器 Network 主请求为 /api/agentic-shell/tasks/stream 或明确 direct-query 验证入口。

SSE 包含 task.started、agent.selected、message.delta、message.completed、task.completed。

后端日志可看到 AgenticLeadAgent、BI Agent、Dataset Query Skill 和 Toolchain 阶段推进。

数据库中 message、conversation_state、artifact、checkpoint refs 能按同一会话关联。

用户可见 answer 不泄露 SQL、schema、raw rows、query_plan。

Artifact 详情可按 refs 读取，并与最终回答一致。

失败场景有明确 error_code、error_summary 和可恢复/不可恢复判断。

# 12. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| AgenticLeadAgent / BI Agent 尚未完全 SDK 化 | 目标架构与实现仍有差距 | 按 P1/P2 分阶段迁移，不再新增旧 façade 能力 |
| 聚合语义不足 | 统计类问题可能返回明细表 | 优先增强 QueryPlan、summary 和聚合测试 |
| 旧 API 仍被引用 | 删除可能破坏兼容路径 | 删除前做引用扫描、测试覆盖和灰度替换 |
| 历史文档误导 | 后续实现可能回到旧 /api/chat/stream / LangGraph 口径 | 活跃文档重写，历史目录加状态说明 |
| 调试日志泄露内部执行态 | 可能暴露 SQL 或 schema | 普通日志脱敏，DEBUG 日志只记录安全摘要 |

# 13. 交付物

当前阶段交付物包括：

当前设计开发方案：assets/documents/Datalogue_设计开发方案_当前版_20260703.docx。

Markdown 源稿：assets/documents/Datalogue_设计开发方案_当前版_20260703.md。

当前系统设计：docs/architecture/数语系统设计方案.md。

当前执行链路图：docs/architecture/后期完整执行节点链路图.md。

项目总结与计划：docs/product/当前项目工作总结与下步计划.md。

文档总览：docs/README.md。

# 14. 总结

数语当前应坚持 Agentic Shell-first、AgentScope SDK-first、BI Agent 内部受控问数链路和 Datalogue 真相源四条主线。短期重点是补齐 AgenticLeadAgent 与 BI Agent 的 SDK 化缺口，并让 Dataset Query Skill / Toolkit / Toolchain 成为唯一可治理的问数执行面。长期再逐步启用 ReportAgent、PythonAgent、AuditAgent 等可选子 Agent。