数语智能问答工作计划与方案

从“能查”走向“查得准、查得稳、可追溯、可审计”

核心结论  当前智能问数基础主链已经打通。下一阶段重点不是继续堆叠功能，而是围绕准确率、多轮稳定性、复杂查询、安全治理和可观测性完成系统化加固。

一、这块工作要解决什么

智能问答这块的目标，不是只做一个“大模型加数据库”的对话框，而是建设一套面向企业数据的可信智能问数能力。

业务人员可以直接使用自然语言提问，系统负责理解问题、选择合适的数据集、识别指标口径和筛选条件、生成受控查询计划、执行查询，并以结论、数据表格或图表返回结果。

回答尽可能准确，不猜测业务口径。

数据来源和处理过程可追溯、可审计。

对权限、敏感字段和查询范围进行约束。

问题不明确时先让用户确认，不带着错误假设继续执行。

支持多轮追问、筛选条件调整、结果解释和报告生成。

二、整体思路

整体采用“语义治理 + 多智能体协作 + 受控查询 + 安全呈现”的建设思路。

图 1  智能问数主链与失败修复闭环

这套链路的核心点是：大模型负责理解和决策，但不直接无约束地生成 SQL。查询会先形成结构化 QueryPlan，再经过语义资产、表关系、权限和安全校验，最后由受控执行器生成并执行 SQL。

三、当前已具备的基础

- 主链架构：已完成 AgentScope Agent Team 主链，由 Leader Agent 和 BI Worker 协作执行。

- 流式交互：已统一问数接口和 SSE 流式返回，前端可实时展示处理进度和结果。

- 查询闭环：已打通 QueryPlan → DSL → SQL 编译 → 数据库执行 → 结果产物。

- 语义资产：已支持数据集、指标、维度、业务术语和分析蓝图。

- 会话恢复：已具备多轮会话、历史回放、查询产物、受控重试和基础失败修复能力。

- 安全边界：用户可见层默认不暴露 SQL、Schema、原始数据行和内部推理信息。

下一阶段的重点是提升问数准确率、多轮稳定性、复杂查询能力、安全性和整体使用体验。

四、主要工作内容

1. 问题理解与数据路由

根据数据集能力说明、业务术语和问题特征，自动选择合适的数据集。

同时匹配多个数据集或指标口径时，给出候选项并让用户确认。

通过业务术语和本体映射，处理“销售额”“活跃用户”等多口径概念。

2. QueryPlan 与受控执行

把自然语言问题转换为结构化 QueryPlan，明确指标、维度、筛选、排序、分页和表关系。

建立表关系知识图谱，由系统维护 Join Key，减少模型猜测表关系。

对高频且口径稳定的问题支持预编译 QueryPlan，降低响应时间和模型消耗。

字段缺失、条件不完整或表关系不支持时，统一进入修复链路。

3. 多轮问答与上下文管理

支持“再看上海”“改成去年”“只看前 20 名”等承接上一轮的快速筛选。

同一会话内复用 BI Worker 和已有查询信息，避免每轮从头分析。

较长会话自动压缩上下文，保留关键条件、业务口径和查询产物引用。

4. 结果呈现与智能报告

简单问题直接返回结论和数据表格。

复杂分析按需交给 Report Worker，生成结构化中文报告。

根据结果类型选择表格、趋势图、对比图或流程图，图表失败时降级为表格。

用户可以查看结果产物、业务口径和安全处理摘要。

5. 安全、权限与可观测

落实字段级脱敏，覆盖对话、查询产物、详情查看和后续导出。

建立查询权限与审计记录，能够回答“谁在什么时间查了什么”。

以 task_id / trace_id 贯通 Leader、Worker、工具、数据库和结果产物。

区分用户层、运营工作台层和开发调试层，防止内部诊断信息泄露。

五、阶段工作计划

| 阶段 | 计划时间 | 重点工作 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 主链打通 | 已完成 | AgentScope Agent Team、流式对话、QueryPlan 受控执行、查询产物、基础 Repair。 | 用户可以完成从提问到查询结果的完整流程。 |
| 阶段二 问数链路加固 | 7 月中旬— 8 月下旬 | 表关系知识图谱、预编译 QueryPlan POC、会话内 Worker 复用、上下文压缩、多轮快速筛选、全链路追踪。 | 复杂 Join 有明确关系依据；长会话可稳定运行；典型问题可追踪、可回归。 |
| 阶段三 语义、交互与安全 | 8 月下旬— 9 月底 | 业务本体和口径消歧、Tool UI、多智能体过程展示、Report Worker、字段脱敏、权限审计。 | 过程可理解；复杂结果可生成图表或报告；安全边界覆盖主链。 |
| 阶段四 P0 联调验收 | 10 月上半月 | 代表性问题集回归、性能基线、安全扫描、失败恢复、前后端联调。 | 形成可重复执行的 P0 验收报告和问题清单。 |

时间会根据数据准备、前后端联调和业务口径确认情况做小幅调整，但优先级不变：先确保问得准、查得对、能恢复，再扩展报告和平台化能力。

六、验收口径

- 准确性：建立不少于 20 条典型业务问题集，覆盖明细、指标、分组、排序、跨表和多轮追问。

- 稳定性：同一问题重复执行时结果口径一致；失败后有明确原因、安全摘要和恢复建议。

- 多轮能力：连续追问时能正确继承指标、时间范围、维度和筛选条件。

- 安全性：用户层不泄露 SQL、Schema、原始报错、内部推理和无权限数据；敏感字段按规则脱敏。

- 可追溯性：每次查询均可通过 task_id / trace_id 定位数据集、计划、工具执行和结果产物。

- 用户体验：处理状态清晰但不暴露内部细节，结果能够以结论、表格或图表正常呈现。

七、需要团队协同的事项

业务侧：提供高频问题、指标定义、特殊口径、口径冲突和预期答案。

数据侧：确认表关系、主外键、字段语义、数据时效性、敏感字段范围和安全数据。

测试侧：共建标准问题集，覆盖正常、歧义、越权、敏感数据、长会话和数据库异常。

AI侧：提供大模型连接API Key以及模型进行标准化测试。

八、主要风险与应对

| 风险 | 典型表现 | 应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 业务口径不清 | 同一问题有多个答案。 | 通过指标、术语和本体管理口径；有歧义时要求用户确认。 |
| 表关系不完整 | 跨表查询结果错误或重复。 | 建设表关系知识图谱，Join Key 由人员可审核维护。 |
| 模型输出不稳定 | 查询计划缺字段或条件。 | 使用结构化 QueryPlan、契约校验、预编译计划和 Repair 机制。 |
| 长会话成本上升 | 响应慢、Token 超限。 | 上下文压缩、结果外部化、Worker 复用和快速筛选。 |
| 内部信息泄露 | 页面出现 SQL、库表或原始报错。 | 用户层、工作台层、调试层三层分流，默认最小暴露。 |
| 演示与真实数据差异 | 测试通过但现场效果不稳。 | 尽早建立真实问题集和固定测试数据，每阶段做端到端回归。 |

九、给团队的简短说明

智能问答这块已经完成基础主链，当前重点是把“能查”提升到“查得准、查得稳、能追问、可追溯、可审计”。方案上以 AgentScope Agent Team 为统一主链，由 Leader Agent 负责理解和调度，BI Worker 负责生成并执行受控查询计划，复杂结果按需由 Report Worker 生成报告。近期优先完成表关系、口径消歧、多轮上下文、查询稳定性和全链路追踪，再完成报告、图表、脱敏、审计和统一验收。